|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus padres y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al observar nuestra Carta Gantt, en general, hemos mantenido un buen ritmo de trabajo. Cumplimos con todas las actividades de la Fase 1: Planificación (Semanas 1-5), lo que nos dio una buena base para comenzar el desarrollo. Actualmente estamos a inicio de la Fase 2: Desarrollo, y aunque hemos enfrentado pequeños desafíos, estamos avanzando según lo planeado. Lo más importante de nuestro progreso ha sido el conocimiento del negocio que aporta uno de los integrantes (Boris Arriagada) como Product Owner, con esto nos permitió una definición de requisitos muy robusta.   El principal factor que ha dificultado el avance ha sido la gestión del tiempo, ya que ambos tenemos responsabilidades laborales y familiares, además la implementación y aprendizaje inicial en la tecnología de frontend (React), un riesgo que ya habíamos aceptado. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos enfrentado las dificultades de manera conjunta con mi compañero de proyecto, aplicando las estrategias para la gestión del tiempo, nos hemos apegado estrictamente a la metodología Scrum, utilizando Sprints cortos y reuniones diarias que nos obligan a mantener un ritmo de avance constante y a identificar cualquier bloqueo o impedimento de inmediato. Para la curva de aprendizaje en React, hemos optado por un enfoque de desarrollo en paralelo: mientras el backend avanza a toda velocidad sobre tecnologías que ya dominamos, lo que nos permite avanzar y cumplir sin que uno detenga al otro. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta ahora, evaluó mi trabajo como muy positivo y profesional. El aspecto que más destaco es la calidad de la planificación inicial; tener una arquitectura y objetivos claros desde el principio nos ha servido como una hoja de ruta y apoyo en el progreso continuo. La comunicación constante y el compromiso de nosotros es lo más valioso. Como área de mejora, reconozco que debo aplicar más tiempo a los documentos a entregar en Capstone, ya que algunas han requerido más tiempo de lo previsto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Nuestra principal inquietud de cara a los próximos Sprints es de la parte técnica, específicamente relacionada con la implementación un proceso automatizado para extraer los datos desde SAP de la transacción ZPLC de un planificador de necesidades (110) sección Sellado con el Formato pedido.  ¿Que nos recomienda usar?  Microsoft Power Automate u otro software semejante para realizar automatizaciones de escritorio en Windows 11. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No consideramos necesario redistribuir las actividades principales. La división de enfoque (Backend para Jaime y Frontend para Boris) está funcionando muy bien y destaca nuestras fortalezas individuales. Sin embargo, sí hemos identificado la necesidad de formalizar una nueva actividad recurrente: la preparación de la demostración para el Sprint Review. Acordamos que esta será una tarea compartida al final de cada ciclo para asegurar que la presentación de nuestros avances sea siempre clara y centrada en el valor entregado al negocio que estamos dispuestos a entregar. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos nuestra dinámica de trabajo en grupo como excelente. Lo positivo que es más destacable es el complemento que hemos logrado, combinando el conocimiento profundo del negocio con la experiencia técnica para tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas. La comunicación es constante, transparente y respetuosa. Como una oportunidad de mejora, creemos que podemos formalizar nuestro proceso de revisión de código. Aunque discutimos nuestro trabajo a diario, la implementación de un sistema de Pull Requests obligatorios en GitHub no solo elevaría la calidad del código, sino que también garantizaría que ambos tengamos un entendimiento completo de cada rincón del proyecto. Que ya se esta haciendo mutuamente y en colaboración. |